<Arquitectura de *software*>

Acta de Reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: <Pokeapi> | Lugar de la Reunión: Microsoft Teams  Fecha: <24/09/2020> |
| Aprobada por: Isabel Andrea Mahecha Nieto |  |

Lista de Convocados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | **Cargo** | **ASISTE (S/N)** |
| Brayam Yunais Gomez Husbands | Por definir | S |
| Juan David Díaz Calero | Por definir | S |
| Marlen Amezquita Casafus | Por definir | S |
| Oswaldo Portilla Lopez | Por definir | S |
| Santiago Cuervo Ramirez | Por definir | S |
| Darío Leonardo Moreno prieto | Por definir | S |

Objetivos principales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tareas** | **Fecha** | **Avance** |
| Estructuración de entidades de dominio. | 24/09/ 2020 | 60% |
| Integración API. | 24/09/ 2020 | 80% |
| Mapeo de datos API a entidades de dominio. | 24/09/ 2020 | 100% |
| Maquetación de pantalla de listado de pokemons. | 24/09/ 2020 | 100% |
| Maquetación de pantalla de detalle de pokemons. | 24/09/ 2020 | 100% |
| Consulta de servicio REST listado de pokemos | 24/09/ 2020 | 60% |
| Consulta de servicio REST detalle de pokemons. | 24/09/ 2020 | 65% |
| Maquetación de pantalla de listado de habilidades. | 24/09/ 2020 | 100% |
| Consulta de servicio REST listado de habilidades. | 24/09/ 2020 | 70% |

Desarrollo de la reunión

El día 24 de septiembre nos reunimos los 6 compañeros para verificar los avances que se llevan hasta el momento y para socializar las dificultades que se han presentado para la elaboración del proyecto.

REGISTRO DE ACUERDOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdo** | **Responsable** | **Fecha Prevista** | **Fecha Real** | **Terminado [S/N]** |
| Asistir a la siguiente conferencia del tutor | Todos | 24/09/2020 | 22/09/2020 | S |
| Se le encontró solución a la sobre posición de elementos | Todos | 24/09/2020 | 22/09/2020 | S |

PUNTOS PENDIENTES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdo** | **Responsable** | **Fecha Prevista** |
| El scroll no se mueve y no permite ver la lista de pokemones | todos | 29/09/2020 |