<Arquitectura de *software*>

Acta de Reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: <Pokeapi> | Lugar de la Reunión: Microsoft Teams  Fecha: <08/10/2020> |
| Aprobada por: Isabel Andrea Mahecha Nieto | Entrega #3 evaluación y conclusiones |

Lista de Convocados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | **Cargo** | **ASISTE (S/N)** |
| Brayam Yunais Gomez Husbands | Product Owner | S |
| Juan David Díaz Calero | Scrum Master | S |
| Marlen Amezquita Casafus | Analista de Calidad | S |
| Oswaldo Portilla Lopez | Analista de pruebas | S |
| Santiago Cuervo Ramirez | Desarrollador | S |
| Darío Leonardo Moreno prieto | Desarrollador | S |

Objetivos principales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tareas** | **Fecha** | **Avance** |
| Maquetación de pantalla de detalle de habilidad | 08/10/ 2020 | 100% |
| Consulta servicio REST detalle de habilidades | 08/10/2020 | 90% |
| Maquetación de detalle de listado de movimientos | 08/10/ 2020 | 100% |
| Consulta servicio REST listado de movimientos | 08/10/ 2020 | 80% |
| Maquetación de pantalla de detalle de movimiento | 08/10/ 2020 | 100% |
| Consulta servicio REST detalle de movimiento | 08/10/ 2020 | 70% |
| Comparativa metodologías | 08/10/ 2020 | 75% |
| Post mortem producto final | 08/10/ 2020 | 80% |
|  |  |  |

Desarrollo de la reunión

Se reúnen los 6 integrantes el día 08 de para verificar los avances que se llevan hasta el momento para la elaboración del proyecto.

Se genera un canal de dialogo por medio de Meet en el que todos los participantes acceden a mostrar sus avances.

REGISTRO DE ACUERDOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdo** | **Responsable** | **Fecha Prevista** | **Fecha Real** | **Terminado [S/N]** |
| Asistir a la siguiente conferencia del tutor | Todos | 4/09/2020 | 08/10/2020 | S |
|  |  |  |  |  |

PUNTOS PENDIENTES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdo** | **Responsable** | **Fecha Prevista** |
| Entregar los avances | Todos | 12/09/2020 |
| Entregar lo que les corresponde investigar | Todos | 12/09/2020 |
|  |  |  |